评分依据

本次评标采用技术标和商务标同时开标、分阶段评标的模式。

首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。然后对所有入围商务标的单位进行综合评审，招标人有权根据项目情况，商务标采取多轮报价模式，最终根据综合得分确定各投标人排序，原则上按照综合得分最高分确定推荐中标人，对未中标单位不做任何解释。

根据最终有效综合得分由高到低进行排序，综合得分最高者排名第一，综合得分次高者排名第二，以此类推，综合得分最低者排名最后。最终综合得分第一的推荐为拟中标人，但是报价明显低于成本的除外。

综合得分=技术标得分*0.3+商务标得分*0.7

评分细则如下：

技术标评分细则（满分100分）

| 序号 | 类别 | 满分 | 得 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工 组织设计（60分） | 20分 | 施工组织总体方案（对项目特点认知、施工准备、施工总平面布置、施工组织等）等进行阐述，力求简洁。评委根据投标文件情况及项目经理现场讲标答辩情况分为一般、良、优，分别酌情得0-7分,7-14分,14-20分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。 |
|  |  | 15分 | 施工进度计划及保证措施（1、要求根据建设单位提供的关键节点，提供施工总进度横道图或网络图计划，施工内容要切合实际、全面，其中劳动力投入计划须按阶段、专业细化人数；并重点陈述春节期间施工计划及人员保证措施；2、列举分析本工程的工期风险点及应对保证措施）。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-5分,5-10分,10-15分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。 |
|  |  | 10分 | 关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点分析。要求提炼出招标项目的关键施工工艺、施工重难点、危险性较大的专项工程等。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-4分,4-7分,7-10分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。 |
|  |  | 10分 | 质量保证措施。（要求针对性分析本工程容易出现的质量通病、质量控制重点和保证措施，其中必须陈述车间地面裂缝、雨水渗漏的防治措施）评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-4分,4-7分,7-10分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。 |
|  |  | 5分 | 安全文明施工措施。（要求对安全生产、文明施工、环境保护及防尘施工措施，制定保证措施和承诺）。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-2分,2-4分,4-5分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。 |
| 2 | 拟劳务分包、专业分包计划及水平 | 10分 | 根据拟选用的劳务分包队伍（每专业不超过三家）、专业分包（每专业项不超过三家）的整体实力、管理水平、专业能力等进行评判，分为一般、良、优，分别酌情得0-4分,4-7分,7-10分，内容不全酌情扣分，若此条缺项，不得分。 |
| 3 | 材料品牌 | 6分 | 根据甲限乙购品牌表选用的材料（设备）的品牌、档次等进行评判，分为一般、良、优，分别酌情得0-2分,2-4分,4-6分，内容不全酌情扣分，若此条缺项，不得分。 |
| 4 | 项目管理班子配置 | 10分 | (1)项目班子配备介绍6分（项目班子人员配置符合省、市文件规定，否则技术标不得分)，包括：①项目经理简介（附资历证明）②主要管理人员表③拟参加主要管理人员分工一览表④主要管理人员资历表。此4项每缺少一项介绍扣减1.5分，每项介绍内容存在漏项扣减0.5分； (2)除满足项目班子人员配置基本要求以外，项目班子人员中每增加一名专职安全员的加1分，满分1分； (3)项目管理班子中配备专职机电安装专业注册建造师的加1分，满分1分； (4)项目管理班子技术负责人，作为项目技术负责人近五年以来（2021年9月1日至今，以验收时间为准，需提供合同及竣工验收报告原件才能得分）承担过不少于3万平方米工业厂房业绩的，加1分，满分1分。 (5)除满足项目班子人员配置基本要求以外，项目管理班子中增加一名一级注册造价工程师的，加1分，满分1分。 |
| 5 | 业绩 | 14分 | 企业业绩：投标人近五年以来（2021年9月1日至今，以验收时间为准，需提供合同及竣工验收报告原件才能得分）承建过单项合同额不低于3亿元或单项合同建筑面积10万平方米及以上的工业建筑施工总承包或工程总承包业绩，每有1个得2分，本项最多得10分。 项目经理业绩：投标项目经理近五年以来（2021年9月1日至今，以验收时间为准，需提供合同及竣工验收报告原件才能得分）承建过类似项目业绩（单项合同额不低于3亿元或单项合同建筑面积3万平方米及以上的工业建筑施工总承包或工程总承包业绩，提供合同原件并体现项目经理名字），每有1个得2分，本项最多得4分。 企业业绩和项目经理业绩为同一业绩的，不重复计分。 |
| 6 | 合计 | 100分 | =1+2+3+4+5 |
| - 投标人技术标的最终得分为所有评委打分的算术平均值。 - 技术标根据评分办法进行打分，技术标评标小组推荐至少3家技术得分70分（含）以上的投标人进入商务标。技术入围投标人不足三家时，本次按废标处理，招标人有权根据招标采购管理流程重新组织招标。 |  |  |  |

商务标评分细则

| 序号 | 类别 | 满分 | 得 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程总报价 | 100分 | 入围商务标的进行商务评审。 商务标得分=当前轮次最低价/供方投标价×商务标总分 特别提醒： 不允许采用不平衡报价。 开标清标后按照招标人清标发现的问题进行纠偏调整，形成修正版工程量清单并同步修正开标报价（但不得高于开标唱标价），推荐拟中标价格以此修正版清单进行同比例下浮，下浮系数=商务标最后一轮澄清总报价/开标清标修正后的总报价。单独澄清的清单项除外。 投标人开标清标修正后的已标价工程量清单随开标后第一轮报价上传到e采通附件中，并与开标后第一轮报价金额一致，后续报价只上传每轮报价总金额。 招标人对下浮后的工程量清单价格进一步价格审核，如发现不平衡报价，招标人有权对其高报价部分予以调低，同时降低拟中标总价。 |